**Тезисы доклада Председателя Управляющего Совета Фонда прот. Михаила Егорова на конференции "Восстановим порушенные святыни" 30 ноября 2015 г., проходившей в рамках Московских областных Рождественских образовательных чтений** **и на "Рождественских парламентских встречах в Московской областной Думе 1 декабря 2015 г."**

**Благотворительный Фонд Московской епархии по восстановлению порушенных святынь**

Благотворительный Фонд Московской епархии по восстановлению порушенных святынь был создан по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия 1 декабря 2014 года. Основной целью деятельности Фонда является оказание благотворительной помощи в восстановлении 253 храмов, нуждающихся в реставрации и находящихся в Московской области.

Попечительский совет Фонда возглавляют митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и Андрей Юрьевич Воробьев, губернатор Московской области. Руководящий орган фонда — Управляющий совет, принимающий и рассматривающий заявки от приходов и монастырей на финансирование реставрационных работ. Все сотрудники фонда осуществляют свои обязанности на безвозмездной основе.

 В 2015 году было проведено два заседания Попечительского Совета и семь заседаний Управляющего Совета.

Попечением Московской епархии в начале февраля была издана книга «Восстановим порушенные святыни», содержащая в себе информацию о разрушенных храмах Подмосковья, которые будут предметом попечения фонда в ближайшие годы.

В сети интернет функционирует сайт Фонда <http://sohranihram.ru/>, содержащий информацию о порушенных святынях, о мероприятиях Фонда, так же еженедельно обновляемую информацию о жертвователях.

С момента своего основания Фонд получает пожертвования от храмов и монастырей Московской епархии, организаций, частных лиц.

Как уже говорилось, по информации собранной и обработанной фондом, на территории МО по состоянию на начало 2015 года насчитывается 253 храма, относящиеся к Московской епархии и нуждающиеся в реставрации.

Общее состояние храмов можно охарактеризовать следующими критериями:

 **А) руинизированные:**

- Полностью (остался только фундамент), либо частично разрушенные храмы, использование которых в настоящий момент не представляется возможным

- Храмы или колокольни, в которых нарушена кровля, отсутствуют дверные или оконные проемы, стены частично разрушены; службы в таких объектах, возможно, проводить только в летнее время.

Общее количество храмов по данной категории 108, наибольшее их число в Можайском благочинии - 8.

**б) аварийные:**

- Храмы, которые находятся в ветхом состоянии, где, несмотря на возможность проведения служб на постоянной основе, существует угроза обрушения части конструкций, наружных стен.

- Храмы, у которых была проведена частичная реставрация фасадов, но внутреннее состояние можно признать аварийным, то есть – существует угроза обрушения части внутренних конструкций, кровли, полностью, либо частично утрачена настенная роспись, существуют трещины в стенах, потолках, штукатурном слое, использование которых представляет угрозу здоровью верующих.

- Храмы, утратившие свой первоначальный внешний облик, а именно: отсутствуют главки, изменена первоначальная форма здания.

Общее количество храмов по данной категории 122, наибольшее число в Серпуховском благочинии - 12 аварийных храмов.

**в) в удовлетворительном состоянии:**

- Храмы, в которых была проведена реставрация, внешний и внутренний вид в целом соответствует первоначальному, использование которых не влечет угрозы здоровью верующих и служащих. Однако даже в данной категории существует целый ряд Объектов, требующих неотложных реставрационных работ.

Общее количество храмов по данной категории 23, наибольшее число в Коломенском благочинии - 8 храмов в удовлетворительном состоянии.

Каждый критерий состояния Объекта можно дополнительно разделить на 3 подгруппы, это:

**-реставрация совершается** (храм на котором в той или иной степени проводятся работы по восстановлению, реставрации, ремонту, как наружных стен, так и внутреннего убранства) – общее количество реставрируемых руинизированных храмов – 23 (из них наибольшее количество в Зарайском благочинии- 8), реставрируемых, которые находятся в аварийном состоянии – 63 (наибольшее количество - 8 в Зарайском благочинии), 10 храмов удовлетворительного состояния находятся в настоящее время на реставрации (из них наибольшее число в Коломенском благочинии – 4).

**-заброшенные** (Храм не огорожен, службы не совершаются, внутреннее убранство утрачено) – всего 46 храмов заброшено в руинзированном состоянии (из них наибольшее количество, 6 храмов в Волоколамском благочинии); в аварийном состоянии всего заброшенных 6 храмов (больше всего в Рузском благочинии - 2 храма).

**-работы не ведутся** (Храм, у которого восстановительные работы по тем, или иным причинам, не ведутся). В настоящее время работы не ведутся в руинизированных 39 храмах, в аварийных в 53 храмах и в 13 удовлетворительных храмах (наибольшее число храмов, где в настоящее время не ведутся работы, это – в Луховицком благочинии, в Серпуховском благочинии и в Коломенском).

В настоящее время работа Фонда строится следующим образом: из благочиний Московской епархии поступают заявки об имеющихся в благочинии храмах-памятниках, крайне нуждающихся в реставрации. После поступления заявки Экспертный Совет Фонда производит обследование объекта, составляет краткую пояснительную записку с приложением фото фиксации объекта, в которой предлагаются первоочередные меры по данному храму:

1. Создание проекта противоаварийных работ, либо проекта реставрационных работ;

2. Проведение противоаварийных, либо реставрационных работ.

После проведения предварительного обследования объекта, а также анализа имеющейся у храма документации по имущественным правам, заявка рассматривается на Управляющем Совете Фонда. Итоги рассмотрения представляются на утверждение митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.

Выбор подрядной организации осуществляется на конкурсной основе, согласно положению об аккредитации, принятому Управляющим Советом Фонда.

В настоящее время в работе у фонда, согласно решениям Управляющего совета, утвержденным митрополитом Ювеналием, находятся следующие храмы:

1. Вознесенский храм села Сенницы Озерского района – выполнено проектирование противоаварийных, реставрационных работ. Проведены противоаварийные работы, в настоящее время выполняются реставрационные работы.
2. Ильинский храм села Пруссы Коломенского района – выполнена актуализация проекта реставрации, в настоящее время выполняются реставрационные работы.
3. Никитский храм города Коломны – проведено инженерное обследование строительных конструкций, выполнено проектирование первоочередных противоаварийных мероприятий, в настоящее время выполняются реставрационные работы.
4. Храм Воскресения Словущего деревни Воскресенское Рузского района - выполняются реставрационные работы согласно имеющемуся проекту реставрации.
5. Надвратная церковь преображения Господня Лужецкого монастыря - выполняются противоаварийные реставрационные работы согласно имеющемуся проекту реставрации.
6. Христорождественский храм деревни Мытники Рузского района – разработана научно-проектная документация на противоаварийные работы.
7. Богородицерождественский храм села Никольское Рузского района - разработана научно-проектная документация на противоаварийные работы.
8. Казанский храм г. Луховицы – разрабатывается проектно-сметная документация по реставрации.
9. Богородицерождественский храм села Верховлянь Ступинского района – разработан проект реставрационных работ.
10. Богородицерождественский храм села Селёвкино Дмитровского района - разрабатывается научно-проектная документация на проведение реставрационных работ.
11. Скорбященский храм села Пересветово Дмитровского района - разрабатывается научно-проектная документация на проведение реставрационных работ.
12. Богородицерождественский храм села Якоть Дмитровского района - разрабатывается научно-проектная документация на проведение реставрационных работ.
13. Церковь (колокольня) Димитрия Солунского погоста Дорки Воскресенского района - разрабатывается научно-проектная документация на проведение реставрационных работ.
14. Богородицерождественский храм деревни Большие Белыничи Зарайского района - разрабатывается научно-проектная документация на проведение реставрационных работ.
15. Одигитриевский храм села Чернево Зарайского района - разрабатывается научно-проектная документация на проведение реставрационных работ.
16. Никитский храм города Кашира - разрабатывается научно-проектная документация на проведение реставрационных работ.
17. Воскресенский храм села Старая Хотча Талдомского района - разрабатывается научно-проектная документация на проведение реставрационных работ.